## Slide 1
CS304 Team14 — 南科大学术辅导系统
项目中期报告
小组成员：彭彦兮、杨浩庭、彭子燊、胡清畅
2024年4月16日

## Slide 2
目录
CATALOGUE
1.回顾总结
2.进度演示
3.贡献

## Slide 3
1
回顾总结
·优点
·不足之处
·改进措施

## Slide 4
优点
整体来说，本团队分工明确，态度积极，团队合作良好，成员相处融洽，全体成员能够积极配合完成任务。
任务分配方面，每位成员的任务量均适中，各自任务之间也没有重叠，且各项任务并不相互依赖。
个人工作方面，成员们都上手了各自的工作，能够独立完成自己的任务。
合作模式方面，团队在线上与线下展开合作与讨论，在合作时间段内能保持紧密交流，并且互相鼓励。
团队成员能较好地使用仓库工具进行协作。

## Slide 5
不足
全体成员都缺乏网页相关项目的经验，导致错误预判了网页制作的学习曲线，导致整体进度出现拖延。
在个人工作阶段偶现沟通不够及时的问题，导致问题不能及时解决。

## Slide 6
改进
严谨遵循梳理好的流程，工作计划和分配的任务，定期进行组内进度汇报。
关注各项任务需要完成的关键时间点，及时组织会议和合作。
成员及时汇报出现的问题，其他成员可以提供帮助，群策群力，共克难关。

## Slide 7
计划
对于目前尚未完成的学习论坛、预约辅导、学习日历、评教系统四个模块，计划每周完成一项。
完成后，集中解决测试出的问题。

## Slide 8
2
进度演示
·网站整体结构
·登录与注册
·选课推荐系统

## Slide 9
网站整体结构
侧边栏

## Slide 10
网站整体结构
收起侧边栏

## Slide 11
登录与注册
登录界面

## Slide 12
登录与注册
注册界面

## Slide 13
选课推荐系统

## Slide 14
选课推荐系统

## Slide 15
选课推荐系统

## Slide 16
选课推荐系统

## Slide 17
选课推荐系统
较复杂情况

## Slide 18
3
贡献分配

## Slide 19
彭彦兮：负责项目的设计，完成了项目的架构设计，UI设计，API规范的编写等工作
贡献
彭子燊：负责前端代码的编写，完成了网页的基本框架
杨浩庭：负责后端代码的编写，完成了课程推荐系统的核心功能
胡清畅：负责项目的测试
贡献比1：1：1：1

## Slide 20
感谢聆听